**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

\*\*\*\*\*\*

**HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ**Số .../2015/HĐHT/GAMO-KATO

*Xây dựng website Công ty TNHH KATO*

* *Căn cứ Bộ Luật Dân sự năm 2005;*
* *Căn cứ Luật Thương mại năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
* *Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
* *Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đã được sửa đổi bổ sung theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
* *Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 28 tháng 08 năm 2008 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;*
* *Căn cứ vào nhu cầu hợp tác và khả năng của hai bên.*

*Hôm nay, ngày tháng năm 2015, tại Hà Nội chúng tôi gồm:*

**Bên A: CÔNG TY**

Người đại diện:

Chức vụ :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Mã số thuế :

Số tài khoản :

Ngân hàng :

**Bên B: CÔNG TY TNHH GAMO VIỆT NAM**

Người đại diện : Ông Đinh Anh Quân  
Chức vụ : Giám Đốc

Địa chỉ : Số 2B, Ngách 10, ngõ 324 đường Thụy Khuê, Phường Bưởi , Quận Tây Hồ, Hà nội

Điện thoại : 0936 110 761

Mã số thuế : 0105872738

Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:

**ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC**

* 1. Bên A thuê bên B thực hiện dịch vụ xây dựng website thương mại KATO bao gồm các yêu cầu có trong phụ lục hợp đồng này.
  2. Quy trình và thời gian thực hiện:

***Bước 1: Ghép giao diện***

* Sau 04 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực bên B sẽ gửi demo lần đầu cho bên A duyệt. Trong trường hợp bên A muốn điều chỉnh, bên B sẽ tiếp tục chỉnh sửa thêm cho tới khi hoàn thiện theo mẫu thiết kế.
* Thời gian để bên B gửi phương án hiệu chỉnh là 01 ngày kể từ khi nhận được phản hồi từ bên A.

***Bước 2: Xây dựng các chức năng***

* Sau khi hoàn tất bước 1, bên B sẽ tiếp tục xây dựng các chức năng của Website bao gồm các yếu tố như đã nêu trong mục 1.1 trong 03 đến 05 ngày làm việc tiếp theo.

***Bước 3: Nghiệm thu và bàn giao:***

* Sau khi thực hiện xong các bước trên hai bên tiến hành nghiệm thu theo đúng yêu cầu chức năng và đặc tính sản phẩm được nêu trong Phụ lục của hợp đồng;
* Bên B có trách nhiệm bàn giao lại cho Bên A:

01 CD chứa toàn bộ mã nguồn website (source code) và văn bản thông tin tài khoản quản trị (.doc)

**ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG – PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN**

* 1. Tổng giá trị hợp đồng là: **7,150,000 VNĐ**. (*Bằng chữ: bẩy triệu một trăm năm mươi nghìn đồng*)
  2. Giá phí trên đã bao gồm 10% thuế VAT.
  3. Bên A thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng cho bên B làm hai đợt:
* Đợt 1: Bên A sẽ thanh toán tạm ứng cho bên B là 50% tổng giá trị hợp đồng (3,575,000 VNĐ ) ngay khi hai bên ký kết hợp đồng.
* Đợt 2: Số tiền còn lại sẽ thanh toán trong vòng 07 ngày sau khi hai bên ký biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm được quy định tại tại Khoản 1.3/Điều 1 của hợp đồng và bên A nhận được hóa đơn giá trị gia tăng của Bên B.
  1. Phương thức thanh toán: Bên A thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

*Tài khoản thụ hưởng trong trường hợp chuyển khoản*

Chủ tài khoản: Công ty TNHH Gamo Việt Nam

Tài khoản số: 0011004056058 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Chương Dương, Hà Nội

**ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN**

**3.1** Trách nhiệm của bên A:

- Cung cấp những thông tin cần thiết có liên quan đến việc xây dựng Website của bên A cho bên B bao gồm file thiết kế (PSD, PNG, JPG) và các file mô tả chức năng.

- Không kéo dài thời gian duyệt quá 05 ngày để tránh trường hợp rủi ro, ảnh hưởng đến công việc và tiến độ xây dựng. Trong trường hợp quá 15 ngày sau khi nhận được demo gửi từ bên B mà bên A không có ý kiến phản hồi cụ thể nào thì mặc nhiên công việc coi như đã được bên A phê duyệt.

- Thanh toán các khoản phí theo quy định ở Điều 2.

**3.2 T**rách nhiệm của bên B:

- Chịu trách nhiệm xây dựng Website theo đúng mẫu thiết kế và bản mô tả chức năng được gửi. Chịu trách nhiệm pháp lý mã nguồn bàn giao cho bên A.

- Đảm bảo thực hiện công tác thiết kế đúng thời gian nếu tại khoản 1.3 điều 1. Nếu Bên B chậm trễ hơn 30 ngày làm việc so thời gian quy định nêu tại khoản 1.3 , điều 1 (mà không có thoả thuận với bên A) thì Bên A sẽ chấm dứt hợp đồng và Bên B phải hoàn trả cho Bên A toàn bộ giá trị hợp đồng mà Bên A đã thanh toán.

- Bảo quản các tài liệu quan trọng của bên A và bàn giao lại khi kết thúc hợp đồng.

**ĐIỀU 4: XỬ LÝ PHÁT SINH**

* 1. ***Bổ sung thêm hạng mục:***

Trong trường hợp Bên A muốn bổ sung thêm các hạng mục chức năng so với mô tả trong nội dung trong phụ lục hợp đồng này, 2 bên sẽ thống nhất chi phí phát sinh, thời gian thực hiện và các thông tin liên quan bằng 01 phụ lục phát sinh kèm theo.

* 1. ***Hủy bỏ hợp đồng:***

Trong trường hợp hợp đồng buộc phải chấm dứt do đề nghị từ phía bên A, chi phí xây dựng được xem xét theo khối lượng công việc đã thực hiện cụ thể như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Giai đoạn** | **Tiến độ công việc** | **Chi Phí** |
| 1 | Sau khi hợp đồng được ký kết đến khi gửi demo lần 1 | 30% giá trị hợp đồng |
| 2 | Sau khi gửi demo hoàn thiện các chức năng theo mô tả | 60% giá trị hợp đồng |
| 3 | Sau khi chỉnh sửa, đưa website vận hành lên server | 90% giá trị hợp đồng |

**-** Trong trường hợp công việc buộc phải chấm dứt do đề nghị từ phía bên B, thì bên B có trách nhiệm báo trước bằng văn bản/email đồng thời hoàn trả lại toàn bộ số tiền bên A đã thanh toán.

**5. Bản quyền và sở hữu trí tuệ**

* 1. Bản quyền của toàn bộ mã nguồn sau khi bàn giao thuộc Bên A. Bên A có toàn quyền sở hữu và sử dụng vào các mục đích của Bên A.

**ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG**

* 1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trên, nếu có vướng mắc gì thì hai bên cùng nhau giải quyết và đi đến thống nhất.
  2. Trường hợp không đạt được nhất trí giữa hai bên thì các tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để giải quyết. Hai bên có trách nhiệm thi hành quyết định của Tòa án. Mọi chi phí và thiệt hại phát sinh từ việc tranh chấp sẽ do bên có lỗi thanh toán theo quyết định của Tòa án.

**ĐIỀU 7: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG**

* 1. Hợp đồng này và các Phụ lục của hợp đồng này là phần không thể tách rời, các điều khoản có thể sửa đổi theo thoản thuận bằng văn bản của các bên.
  2. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày bên B nhận được tạm ứng đợt 1 và sẽ chấm dứt vào ngày hai bên đạt được các điều khoản trong hợp đồng, hợp đồng đương nhiên được thanh lý, tuyệt đối không bên nào tự ý hủy hợp đồng này.
  3. Hợp đồng này được lập thành bốn (04) bản, mỗi bên giữ hai (02) bản và có giá trị pháp lý như nhau.

**ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B**